Anexo IX

PROYECTO DE ACUERDO ENTRE  LA REPÚBLICA DE IRAK Y EL COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL PARA LA ELIMINACIÓN DE

LAS SUSTANCIAS QUE AGOTAN LA CAPA DE OZONO

# El presente Acuerdo representa el entendimiento a que han llegado el Gobierno de Irak     (el “País”) y el Comité Ejecutivo respecto de la eliminación completa del uso controlado de las sustancias que agotan la capa de ozono en los sectores mencionados en el Apéndice 1-A (las “Sustancias”).

# El País conviene en cumplir con los límites anuales de consumo de las Sustancias tal como se establece en las filas 2, 8 y 11 del Apéndice 2-A (los "Objetivos y Financiación”) del presente Acuerdo.  El País acepta que, en virtud de su aceptación del presente Acuerdo y del cumplimiento por parte del Comité Ejecutivo de sus obligaciones de financiación descritas en el párrafo 3, se le impide solicitar o recibir nuevos fondos del Fondo Multilateral en relación con las Sustancias.

# Con sujeción al cumplimiento por parte del País de las obligaciones estipuladas en los siguientes párrafos del presente Acuerdo, el Comité Ejecutivo conviene en principio en proporcionar al País la financiación indicada en la fila 15 del Apéndice 2-A (los “Objetivos y Financiación”).  El Comité Ejecutivo, en principio, proporcionará esta financiación en las reuniones del Comité Ejecutivo especificadas en el Apéndice 3-A (“Calendario de Aprobación de la Financiación”).

# El País cumplirá con los límites de consumo de cada una de las Sustancias según lo indicado en el Apéndice 2-A.  También aceptará la verificación independiente, por el organismo de ejecución pertinente del logro de estos límites de consumo, según lo descrito en el inciso 5 b) de este Acuerdo.

# El Comité Ejecutivo no proporcionará la Financiación conforme al Calendario de Aprobación de la Financiación, a no ser que el País satisfaga las siguientes condiciones, por lo menos 60 días antes de la fecha correspondiente a la reunión del Comité Ejecutivo indicada en el Calendario de Aprobación de la Financiación:

## Que el País haya cumplido con los Objetivos correspondientes al año correspondiente;

## Que la satisfacción de estos objetivos sea verificada de manera independiente,

## c)	Que el País haya completado sustancialmente todas las medidas expuestas en el último programa de ejecución anual; y

## Que el País haya presentado y recibido aprobación del Comité Ejecutivo para un programa de ejecución anual en el formulario presentado en el Apéndice 4-A (el "Formato para el Programa Anual de Ejecución") con respecto a la parte para el cual se pide financiación.

# El País garantizará que realiza una supervisión precisa de sus actividades en virtud del presente Acuerdo. Las instituciones indicadas en el Apéndice 5-A (“Instituciones de Supervisión y Funciones”) supervisarán e informarán sobre dicha supervisión, de conformidad con las funciones y responsabilidades estipuladas en el Apéndice 5-A. Además, esta supervisión estará sujeta a la verificación independiente descrita en el inciso 5 b).

# Mientras que la Financiación se determinó sobre la base de los cálculos de las necesidades del País para cumplir con sus obligaciones conforme a este Acuerdo, el Comité Ejecutivo conviene en que el País puede tener la flexibilidad de reasignar los fondos aprobados, o parte de los mismos, conforme a la evolución de las circunstancias, para lograr los objetivos previstos en el presente Acuerdo. Las reasignaciones que se consideren cambios importantes deberán indicarse por adelantado en el siguiente programa anual de ejecución y requerirán la aprobación del Comité Ejecutivo, según lo descrito en el inciso 5 d). Las reasignaciones no clasificadas como cambios importantes podrían incorporarse al Programa de Ejecución Anual aprobado y vigente en esa fecha, y notificadas al Comité Ejecutivo en el informe acerca de la ejecución del programa de ejecución anual.

# Se prestará especial atención a la ejecución de las actividades, en particular en el subsector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración:

## El País utilizará la flexibilidad disponible, conforme a este Acuerdo, para satisfacer las necesidades específicas que pudieran presentarse durante la ejecución del proyecto;

## El programa de asistencia para el subsector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración se pondrá en ejecución en etapas para poder transferir los recursos remanentes a otras actividades de eliminación, como capacitación adicional o adquisición de herramientas de servicio, de no alcanzarse los resultados propuestos, y será supervisado rigurosamente, de conformidad con el Apéndice 5-A de este Acuerdo; y

## El País y los organismos de ejecución tomarán plenamente en cuenta los requisitos de las decisiones 41/100 y 49/6 durante la ejecución del plan.

# El País conviene en asumir la responsabilidad general en cuanto a la gestión y aplicación de este Acuerdo y de todas las actividades emprendidas por el País o en su nombre, en cumplimiento de las obligaciones en virtud del presente Acuerdo. El PNUMA ha aceptado ser el “Organismo de Ejecución Principal” y la ONUDI ha aceptado ser el “Organismo de Ejecución Cooperante”, dependiendo del Organismo de Ejecución Principal con respecto a las actividades del País a las que hace referencia este Acuerdo. El Organismo de Ejecución Principal será responsable del desempeño de las actividades enumeradas en el Apéndice 6-A incluida, sin carácter exclusivo, la verificación independiente conforme al inciso 5 b).  El País también acepta hacer evaluaciones periódicas, que podrían realizarse dentro del marco de los programas de trabajo de supervisión y evaluación del Fondo Multilateral. El Organismo de Ejecución Cooperante será responsable de realizar las actividades enumeradas en el Apéndice 6-B. El Comité Ejecutivo acuerda, en principio, proporcionar al Organismo de Ejecución Principal y al Organismo de Ejecución Cooperante los honorarios precisados en las filas 16 y 17 del Apéndice 2-A.

# Si por cualquier motivo, el País no satisficiera los Objetivos estipulados en el presente Acuerdo, el País acepta que no tendrá derecho a recibir la Financiación correspondiente al Calendario de Aprobación de la Financiación. A juicio del Comité Ejecutivo, se reanudará la Financiación según un Calendario de Aprobación de la Financiación revisado, determinado por el Comité Ejecutivo después de que el País haya demostrado que ha satisfecho todas sus obligaciones que habían de ser cumplidas antes de recibir el tramo de Financiación siguiente, conforme al Calendario de Aprobación de la misma. El País reconoce que el Comité Ejecutivo puede reducir la cuantía de la Financiación en los montos establecidos en el Apéndice 7-A respecto de cada tonelada PAO de las reducciones de consumo no logradas en cualquier año en particular.

# No se modificarán los componentes de financiación del presente Acuerdo en virtud de decisiones futuras del Comité Ejecutivo que pudieran afectar la financiación de cualquier otro proyecto en el sector de consumo o de otras actividades afines en el País.

# El País satisfará cualquier solicitud razonable del Comité Ejecutivo y del Organismo de Ejecución Principal y del Organismo de Ejecución Cooperante para facilitar el cumplimiento del presente Acuerdo. En particular, proporcionará al Organismo de Ejecución Principal y al Organismo de Ejecución Cooperante el acceso a la información necesaria para verificar el cumplimiento del presente Acuerdo.

# Todas las cláusulas del presente Acuerdo han de ser aplicadas exclusivamente en el contexto del Protocolo de Montreal y tal como se las estipula en este Acuerdo. Todos los términos utilizados en el presente Acuerdo tienen el significado que se les atribuye en el Protocolo, a no ser que se definan de otro modo en este documento.

APÉNDICES

APÉNDICE 1-A: LAS SUSTANCIAS

| Anexo A: | Grupo I | CFC-11, CFC-12, CFC-113, CFC-114 y CFC-115 |
| --- | --- | --- |
| Anexo A: | Grupo II | Halón-1211, halón-1301, halón-2402 |
| Anexo B | Grupo II | CTC |
| Anexo B | Grupo III | TCA |

APÉNDICE 2-A: LOS OBJETIVOS DE CONSUMO Y LA FINANCIACIÓN

|  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Calendario de reducción del Protocolo de Montreal para sustancias del Anexo A, Grupo I (toneladas PAO) | 227.6 | 227.6 | 0.0 | 0.0 |  |
| 2 | Consumo total permisible máximo para sustancias del Anexo A, Grupo I (toneladas PAO) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |  |
| 3 | Nueva reducción para sustancias del Anexo A, Grupo I (toneladas PAO) |  | 1,597.1 |  |  | 1,597.1 |
| 4 | Calendario de reducción del Protocolo de Montreal para sustancias del Anexo A, Grupo II (toneladas PAO) | 35.2 | 35.2 | 0.0 | 0.0 |  |
| 5 | Consumo total permisible máximo para sustancias del Anexo A, Grupo II (toneladas PAO | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |  |
| 6 | Nueva reducción para sustancias del Anexo A, Grupo II (toneladas PAO) |  | 39.1 |  |  | 39.1 |
| 7 | Calendario de reducción del Protocolo de Montreal para sustancias del Anexo B, Grupo II (toneladas PAO) | 3.2 | 3.2 | 0.0 | 0.0 |  |
| 8 | Consumo total permisible máximo para sustancias del Anexo B, Grupo II (toneladas PAO | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |  |
| 9 | Nueva reducción para sustancias del Anexo B, Grupo II (toneladas PAO) |  | 4.6 |  |  | 4.6 |
| 10 | Calendario de reducción del Protocolo de Montreal para sustancias del Anexo B, Grupo III (toneladas PAO) |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 11 | Consumo total permisible máximo para sustancias del Anexo B, Grupo III (toneladas PAO |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 12 | Nueva reducción para sustancias del Anexo B, Grupo III (toneladas PAO) |  | * |  |  | * |
| 13 | Fondos convenidos para el organismo de ejecución principal (PNUMA) |  | 1,136,000 |  | 505,000 | 1,641,000 |
| 14 | Fondos convenidos para el organismo de ejecución cooperante l (ONUDI) $EUA |  | 4,353,530 |  | 303,000 | 4,656,530 |
| 15 | Total de financiación convenida ($EUA) |  | 5,489,530 |  | 808,000 | 6,297,530 |
| 16 | Gastos de apoyo para el organismo de ejecución principal (PNUMA) $EUA- @ 13% |  | 147,680 |  | 65,650 | 213,330 |
| 17 | Gastos de apoyo para el organismo de ejecución cooperante (ONUDI) $EUA- @ 7,5% |  | 326,515 |  | 22,725 | 349,240 |
| 18 | Total de los gastos de apoyo convenidos |  | 474,195 |  | 88,375 | 562,570 |
| 19 | Total general de financiación convenida ($EUA) |  | 5,963,725 |  | 896,375 | 6,860,100 |

* 0,2 toneladas métricas del Grupo III, del Anexo B

APÉNDICE 3-A: CALENDARIO DE APROBACIÓN DE LA FINANCIACIÓN

# La aprobación de la financiación para el segundo tramo se considerará en la segunda reunión de 2011.

APÉNDICE 4-A: FORMATO PARA LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN ANUALES

| 1. | Datos |  |
| --- | --- | --- |
|  | País |  |
|  | Año del plan |  |
|  | N° de años cumplidos |  |
|  | N° de años remanentes conforme al plan |  |
|  | Objetivo de consumo de SAO del año precedente |  |
|  | Objetivo de consumo de SAO del año del plan |  |
|  | Nivel de financiación solicitada |  |
|  | Organismo de Ejecución Principal |  |
|  | Organismo de Ejecución Cooperante |  |

2.	Objetivos

| Indicadores |  | Año precedente | Año del plan | Reducción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oferta de SAO | Importación |  |  |  |
|  | Total (1) |  |  |  |
| Demanda de SAO | Fabricación |  |  |  |
|  | Servicio y mantenimiento |  |  |  |
|  | Reservas |  |  |  |
|  | Total (2) |  |  |  |

3.	Medidas de la Industria

| Sector | Consumo año precedente (1) | Consumo año del plan (2) | Reducción en el año del plan (1) – (2) | Número de proyectos completados | Número de actividades para servicio y mantenimiento | SAO eliminadas (en toneladas PAO) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Manufacturing |  |  |  |
| Fabricación Aerosol Espumas Refrigeración Solventes Otros |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |
| Servicio |  |  |  |  |  |  |
| Refrigeración |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |
| Total general |  |  |  |  |  |  |

4.	Asistencia técnica

Actividad propuesta:

Objetivo:

Grupo especificado:

Impacto:

- Medidas gubernamentales

| Criterios/Actividades planificadas | Calendario de ejecución |
| --- | --- |
| Tipo de control de políticas para importación de SAO: servicio y mantenimiento, etc. |  |
| Sensibilización del público |  |
| Otros |  |

- Presupuesto anual

| # Actividad | Gastos planificados ($EUA) |
| --- | --- |
| # Total |  |

- Costos administrativos

APÉNDICE 5-A: INSTITUCIONES DE SUPERVISIÓN Y FUNCIONES

- El Gobierno de Irak, en consulta con el organismo de ejecución principal elegirá y contratará una firma/organización independiente para asumir la tarea de informar anualmente sobre los resultados y entregas del plan nacional de eliminación. La elección de esta organización dependerá de los resultados del ejercicio de creación de capacidades tal como se propone en el componente Normativo del plan nacional de eliminación.

- La organización tendrá acceso total a todos los datos técnicos y financieros y a las informaciones relativas a la ejecución del Plan para eliminar las sustancias  con el fin de recoger datos fiables y verificarlos.

- La organización preparará y presentará trimestralmente a la Dependencia Nacional para el Ozono y al organismo de ejecución principal los informes sobre las actividades y los informes sobre el estado de la ejecución del Plan para eliminar las sustancias y las cifras del consumo anual, para que sean examinadas y verificadas.

- La organización elegida tendrá la responsabilidad de:

- Elaborar y presentar al organismo de ejecución principal y a la Dependencia Nacional para el Ozono un enfoque para supervisar de manera independiente la ejecución del plan nacional de eliminación.

- Efectuar una supervisión independiente de todas las actividades ejecutadas por el plan nacional de eliminación.

- Efectuar una supervisión anual independiente mediante visitas a los sitios de la empresas de refrigeración comerciales recibiendo apoyo en el marco de este proyecto, determinando la cantidad y la sustancia utilizada como agente de espumado, llevando a cabo por lo menos una visita un poco antes de que se haya terminado la ejecución del plan nacional de eliminación y notificará los resultados a la Dependencia Nacional para el Ozono y al organismo de  ejecución principal.

- Presentará informes bianuales sobre la situación de la ejecución del plan nacional de eliminación y del  consumo de CFC en el país.

- Preparará evaluaciones periódicas (anuales) sobre el consumo de SAO en el sector de la refrigeración y evaluará las repercusiones de los proyectos que se están ejecutando.

- En lo que atañe a las actividades, tomará en cuenta los comentarios y recomendaciones del organismo de ejecución principal y de la Dependencia Nacional para el Ozono y reaccionará conforme.

- La Dependencia Nacional para el Ozono será responsable de:

- Facilitar a la organización elegida toda la información pertinente que posea.

- Facilitar a la organización elegida todas las informaciones completas sobre las actividades de la Dependencia Nacional para el Ozono y sus asociados.

- Facilitar a la organización elegida el apoyo y documentación que sean necesarios para garantizar su acceso a las instituciones oficiales pertinentes y otras organizaciones.

- Facilitar un apoyo razonable para la recolección independiente de los datos.

Verificación e información

6.	Basado en las deliberaciones con el País, el Organismo de Ejecución Principal, debería  maniatar un organismo independiente para llevar a cabo la verificación anual de los resultados del plan nacional de eliminación y del consumo de las sustancias mencionadas en el Apéndice 1-A y este programa de supervisión independiente.

APÉNDICE 6-A: FUNCIÓN DEL ORGANISMO DE EJECUCIÓN PRINCIPAL

# 1.	El Organismo de Ejecución Principal será responsable de una serie de actividades que se especificarán en el documento del proyecto, a saber:

## Asegurar la verificación del desempeño y de los aspectos financieros de conformidad con el presente Acuerdo y con sus procedimientos y requisitos internos específicos, establecidos en el plan de eliminación correspondiente al País;

## Asistir al País en la preparación del Programa de Ejecución Anual;

## Proporcionar al Comité Ejecutivo la verificación de que se han alcanzado los Objetivos y se han completado las correspondientes actividades anuales, según lo indicado en el Programa de Ejecución Anual de conformidad con el Apéndice 5-A.

## Asegurar que los logros de los programas de ejecución anuales anteriores se reflejen en los programas de ejecución anuales futuros;

## Informar acerca de la ejecución del plan de ejecución anual de 2009/2010 y preparar el programa de ejecución anual para 2010/2011, a ser presentado al Comité Ejecutivo;

## Asegurarse de que expertos técnicos independientes competentes lleven a cabo las revisiones técnicas emprendidas por el Organismo de Ejecución Principal;

## Emprender las misiones de supervisión requeridas;

## Asegurar la existencia de un mecanismo operativo para permitir la ejecución eficaz y transparente del Programa de Ejecución Anual y la presentación de datos con exactitud;

## Suministrar la verificación para el Comité Ejecutivo de que se ha eliminado el consumo de las Sustancias, de conformidad con los Objetivos, si así lo requiere dicho Comité;

## Coordinar las actividades del Organismo de Ejecución Cooperante y garantizar una adecuada secuencia de las actividades;

## Asegurar que los desembolsos entregados al País se basen en el uso de los indicadores; y

## Brindar asistencia respecto de políticas, gestión y apoyo técnico, cuando sea necesario.

APÉNDICE 6-B: FUNCIÓN DEL ORGANISMO DE EJECUCIÓN COOPERANTE

1.	El Organismo de Ejecución Cooperante:

a)	Ayudará a desarrollar políticas, cuando sea necesario;

b)	Ayudará a Irak a ejecutar y evaluar las actividades financiadas por el Organismo de Ejecución Cooperante y se referirá al Organismo de Ejecución Principal para garantizar una secuencia coordinada de las actividades; e

c) 	Informará al Organismo de Ejecución Principal sobre estas actividades, para que la información sea incluida en los informes refundidos.

APÉNDICE 7-A: REDUCCIONES DE LA FINANCIACIÓN EN CASO DE INCUMPLIMIENTO

1.	De conformidad con el párrafo 10 del Acuerdo, podría reducirse la cuantía de fondos proporcionados en 13 000 $EUA por tonelada PAO de reducciones de consumo no logradas en el año.